关于落实施工项目安全管理资料

实名制签字工作方案

{{projectName}}

{{projectLocation}}

{{projectAddress}}
{{supervisorUnit}}
{{productionManager}}

云南机场建设发展有限公司

2021年3月31日

第一章  云南机场建设发展有限公司安全管理资料总目录

| 项 | 序号 | 卷内目录 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全策划A-1 | A-1-1 | 项目职业健康与安全管理策划 | 针对项目全过程安全管理进行策划 |  |
|  | A-1-2 | 安全生产事故应急救援预案 | 分综合及专项应急预案 |  |
|  | A-1-3 | 危险源辨识 |  |  |
|  | A-1-4 | 危险源控制措施 |  |  |
|  | A-1-5 | 重大危险源及其孔制计划 |  |  |
| 安全规章制度A-2 | A-2-1 | 安全生产管理制度 |  | 部分制度须单独编制 |
|  | A-2-2 | 安全生产目标责任制及责任书 | 责任人本人签字 | 每年初签订 |
|  | A-2-3 | 各工种安全操作规程 |  |  |
|  | A-2-4 | 安全生产分级管控及隐患排查治理制度（双重预防） |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 分包安全管理AQ-03 | A-3-1 | 分包单位目录及基本资料 |  | 动态更新 |
|  | A-3-2 | 分包单位资质证明 |  |  |
|  | A-3-3 | 协议书、责任书、告知书等签订 |  | 分包进场开始作业前完成签订 |
| 安全用品管理 A-4 | A-4-1 | 安全帽 |  | 进场验收、发放做好台账 |
|  | A-4-2 | 安全带 |  |  |
|  | A-4-3 | 安全网 |  |  |
|  | A-4-4 | 钢管扣件 |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
| 安全教育 A-5 | A-5-1 | 施工作业人员花名册 | 必须有进退场纪录，动态管理 |  |
|  | A-5-2 | 三级安全教育记录卡 | 教育时间至少间隔2天，必须本人签字 |  |
|  | A-5-3 | 节假日前、后安全教育表 | 必须本人签字，安全员现场监督，严禁代签！ |  |
|  | A-5-5 | 劳动保护用品使用培训记录表 |  |  |
|  | A-5-6 | 其他安全生产教育培训记录 |  |  |
|  | A-5-7 | 安全培训课件 | 不必打印 |  |
| 安全 技术 交底 A-6 | A-6-1 | 安全技术交底汇总表 | 安全技术交底控制重点是接受交底人签字，必须与教育培训记录、三级安全教育记录卡、应急演练签到表、班前讲话记录、劳动防护用品领用、劳动合同、工资表等签字一致,严禁代签！ |  |
|  | A-6-2 | 项目技术负责人对全体管理人员的安全技术交底 |  |  |
|  | A-6-3 | 施工员对工人分项工程的安全技术交底 |  |  |
|  | A-6-4 | 施工员对各工种安全技术交底 |  |  |
|  | A-6-5 | 应急预案交底（管理人员、工人） |  |  |
|  | A-6-6 | 《班前讲话记录》（每班作业前的安全交底） |  |  |
|  | A-6-7 | 安全技术交底范本 | 供参考，表格格式不同 |  |
| 安全检查与纠正 A-7 | A-7-1 | 上级检查汇总 |  |  |
|  | A-7-2 | 上级单位检查记录 |  |  |
|  | A-7-3 | 项目检查汇总表 |  |  |
|  | A-7-4 | 项目安全检查记录表 | 每周一次 |  |
|  | A-7-5 | 项目整改通知书及回复 |  |  |
|  | A-7-6 | 项目安全奖罚台账 |  |  |
|  | A-7-7 | 项目安全检查罚款通知书 |  |  |
|  | A-7-8 | 重大安全隐患停工整改令 |  |  |
| 安全活动记录 A-8 | A-8-1 | 应急演练 |  |  |
|  | A-8-2 | 安全例会会议纪要 |  |  |
|  | A-8-3 | 安全活动 |  |  |
|  | A-8-4 | 早班会记录 |  |  |
|  | A-8-5 | 项目重大活动记录及影像记录 |  |  |
|  | A-8-6 | 约谈记录 |  |  |
|  | A-8-7 | 管理人员培训 |  |  |
|  | A-8-8 | 其他活动记录 |  |  |
| 安全验收记录 A-9 | A-9-1 | 安全验收记录 |  |  |
| 持证上岗管理A-10 | A-10-1 | 特种作业人员证件登记表 |  |  |
|  | A-10-2 | 特种作业人员花名册 | 附查询证明 |  |
|  | A-10-3 | 三类人员持证登记表 |  |  |
| 安全统计管理A-11 | A-11-1 | 项目安全生产费用投用计划表 |  | 项目商务编制 |
|  | A-11-2 | 月度安全生产费用使用报表 |  |  |
|  | A-11-3 | 因工伤亡事故快报表 |  |  |
|  | A-11-4 | 因公伤亡统计月（年）报表 |  |  |
| 文件往来A-12 | A-12-1 | 监理文件 |  |  |
|  | A-12-2 | 业主文件 |  |  |
|  | A-12-3 | 政府部门文件 |  |  |
|  | A-12-4 | 公司文件 |  |  |
| 其他 A-13 | A-13-1 | 动火申请及动火证 |  |  |
|  | A-13-2 | 有限空间作业申请 |  |  |
|  | A-13-3 | 其他危险作业申请 |  |  |
| 不停航施工安全管理资料 A-14 | A-14 | 不停航施工专项资料 |  |  |
| 危大工程管理档案A-15 | A-15-1 | 危大工程管理制度 |  |  |
|  | A-15-2 | 危大工程清单 |  |  |
|  | A-15-3 | 危大工程施工方案及审批 |  |  |
|  | A-15-4 | 超危大工程论证 |  |  |
|  | A-15-5 | 危大工程交底 |  |  |
|  | A-15-6 | 危大工程巡查及验收记录 |  |  |

第二章  项目工程质量、安全签字汇总

一、需要项目经理签字的质量、安全资料

- 项目所建立的各项规章制度封面、各类应急预案封面的审批（批准）；

- 项目负责人带班生产记录（不少于工作时间的80%）。

- 需要技术负责人签字的安全资料

- 项目所建立的各项规章制度封面、各类应急预案封面的审核；

- 项目技术负责人对全体管理人员的安全技术交底、专项方案交底。

- 需要施工员签字的质量、安全资料

- 施工员对工人分项工程的安全技术交底、对各工种的安全技术交底；

- 分部分项工程技术交底；

- 施工日志（依据民航局自查指南表6-3施工技术人员在现场检查进度、质量、技术的同时进行施工现场安全生产情况巡查和施工现场隐患排查，形成《施工日志》），所以施工员在记录《施工日志》时也必须记录现场的安全情况，一岗双责，管生产必须管安全。

- 需要安全员记录签字的安全资料

- 安全日志（依据民航局自查指南表6-3专职安全生产管理人员日常安全巡视检查，形成《施工安全日志》，原来的安全员每日检查记录取消）；

- 安全技术交底表中“安全员监督”栏；

- 部分需要安全员编制的安全管理制度、应急预案封面编制人员；

- 需要安全员参与验收的施工机械验收表；

- 三级安全教育记录卡中项目级教育栏；

- 其他安全教育。

- 需要上述人员共同签字的质量、安全资料

- 安全生产目标责任制、质量管理责任制；

- 安全生产目标责任制考核表；

- 年度安全生产培训记录、应急预案培训记录、应急演练记录等。

- 需要劳务人员签字的资料

- 所有接受的安全教育；

- 接受的安全技术交底、分部分项工程技术交底；

- 与劳务分包单位签订的劳动合同、考勤表、工资表；

- 每日班前讲话记录接受交底人员签字栏；

- 劳保用品领用记录（可以按班组领取，由班组长签字）等。

第三章  法律法规及行业规定

- 安全管理机构及安全员的职责

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
  （1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
  （2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
  （3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
  （4）组织或者参与本单位应急救援演练；
  （5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
  （6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
  （7）督促落实本单位安全生产整改措施。

《中华人民共和国安全生产法》中管理机构及安全管理人员的职责：

- 安全技术交底交底人的规定

1、JGJ59安全检查标准里规定：

3 安全技术交底

- 施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；

- 安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行；

- 安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；

4）安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

2、《建设工程安全生产管理条例》规定：

第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- 《危险性较大的分部分项安全管理规定》住房和城乡建设部令第37号令第十五条规定：

专项方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全管理人员共同签字确认。

- 定期安全检查的规定

2012年一级建造师考试《建筑实务》真题单选题第19题

施工现场的定期安全检查应由（    ）组织

- 企业技术或安全负责人

- 项目经理

- 项目专职安全员

- 项目技术负责人

【答案】：B

【建设工程教育网名师权威解析】：

P258 定期安全检查：施工现场的定期安全检查应由项目经理亲自组织。

《运输机场专业工程参建单位施工安全自查指南（试行）》

表6-3 施工单位安全检查一览表第2项，定期安全检查组织者明确为项目经理。

- 项目负责人的释义

《运输机场专业工程施工单位安全管理人员管理办法（试行）》民航规（2021）6号第三条规定：

施工单位项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由施工单位法定代表人授权，负责专业工程项目施工管理的人员。

第四章  固定化安全资料签字方案

一、《班组班前讲话记录》

1、安全教育主要是《班组班前讲话记录》，下列是原安全资料标准化（档案盒7）安全技术交底模板。

2、《班组班前讲话记录》是每日上班前的班组安全交底，班组长在分配或安排施工生产时必须就所安排的作业活动的安全注意事项和要求进行说明，接受交底人员必须签字。

3、《班组班前讲话记录》由分包班组长负责记录，若项目管理人员或项目安全员参加并讲话，同样由分包班组长进行记录。

4、项目安全员负责打印31页记录表，装订成册，交由分包班组每日填写，所有人员每日亲笔签名，当天的作业内容必须与实际相符，与项目施工日志当日施工内容相吻合。每填写完一本后交由项目部安全员存档，领取新本；过程中安全员必须抽查参加活动作业人员签字的真实性。

5、参加活动人员必须在花名册里有，并且接受过三级安全教育并考试合格，严禁代签字。

6、一旦发现与其他安全资料签字笔迹不一致，按照公司管理要求处罚壹万元。

班组班前讲话记录

（   年   月—    年   月）

（表AQ-03-05）

工程名称：{{projectName}}

施工单位：云南机场建设发展有限公司

班 组 长：XXX

说明：打印31页记录表，装订成册，交由班组每日填写，所有人员每日亲笔签名，当天的作业内容必须与实际相符，与项目施工日志当日施工内容相吻合。每填写完一本后交由项目部安全员存档，领取新本；过程中安全员必须抽查参加活动作业人员签字的真实性。

| 班组人员实名签字 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退场人员 | 姓名 | 退场时间 | 姓名 | 退场时间 | 姓名 | 退场时间 |

| 班组班前讲话记录 |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 操作班组 |  |  | 年 月 日 |
| 当天 作业 部位 | 当天作业内容 | 作业 人数 | 安全防护用品配备、使用 |  |  |
| 班前 讲话 内容 | - 进入施工现场必须正确载好安全帽，系好帽带，遵守施工现场的一切规章制度。 - 2米以上的高处作业系好安全带、并做到高挂低用。不得在探头板、飞板施工。 - 施工前应对自己施工场所进行检查，确认无安生隐患后进行施工。 4、施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便，严禁酒后施工，严禁赤脚穿拖鞋及易滑鞋。 5、使用手持和移动电动工具，必须穿戴好绝缘防护用品，按操作规程施工。 6、特殊工种必须持证上岗，所有施工人员严格执行本工种的操作规程，加强安全意识。 7、施工现场的安全防护设施不得任意拆除，不得穿越非施工区域活动，不得穿行机械作业区，消防器材非火警严禁挪用。 8、施工人员有权拒绝违章指挥，施工中注意力集中，不得玩手机、戴耳机听音乐，时刻做到“四不伤害”。 针对性的补充内容: |  |  |  |  |
| 当天 休息 或请 假人 员 |  |  |  |  |  |

注: 1 班组班前讲话记录单独组卷，每本填写完后交项目安全管理部门存档。

2 本表由班组长负责填写。

二、项目负责人带班生产记录

2、安全检查类

固化安全资料由谁做、谁签字、谁收集归档了，在此再细化一下分工，明确一下责任。