云南机场建设发展有限公司每日进场施工计划

2023年3月12日夜间飞行区施工计划

进场时间22：30 进场道口：从1号道口进场 进场人员47人，小车4辆，货车4辆、水车1辆

场内停放机具：水平定向钻机1台、挖掘机1辆

施工内容（车辆需要穿越平滑上跑道道肩） - B1滑行道靠跑道侧回托管，熔接管。 - B5与B滑道肩连接带旧二次管拆除，新管敷设、延长二次线。 - 跑道西侧挖电缆沟，敷设电缆，铺砂盖砖，夯实整平。

施工人员、车辆从1道口进入，沿巡场路向北，在北灯光站等待，停航后沿巡场道从施工便道B进入施工区域，施工结束后原路撤回。

退场时间：3月12日05:30

施工单位：XXX 联系电话：123456789 监理单位：XXX 联系电话：123456789

请各位领导知悉！